ZAMAWIAJĄCY:

FORUM KULTURY Sp. z o.o.

81-310 Gdynia, ul. Białostocka 3

tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

www.forumkultury.gdynia.pl

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową

na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WSPÓLNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 5.000.000 euro

Podstawa prawna :

art. 16 ust. 1 i 4 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn.zm.)

ZATWIERDZAM

Gdynia, dnia 02.05.2012

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia wspólnego jest budowa obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego).

CPV :  45215500-2, 45111100-9, 45246500-8, 45213340-8, 45241500-3, 45233140-2, 45233260-9, 45233162-2, 45112710-5, 45212140-9, 45212600-2, 45221211-4, 45111300-1, 45233140-2, 45112000-5, , 45421160-3, 45223821-7

  - Zakres rzeczowy prac obejmuje:

- budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS;

obiekt składa się z zespołu typowych kontenerów, w których znajdują się funkcje administracyjno-biurowe i wystawiennicze z zapleczem gastronomicznym oraz częścią przeznaczoną na sprzedaż materiałów promocyjnych. Budynek INFOBOKS-u składa się z 63 kontenerów systemowych zestawionych w zwarty układ przestrzenny,

Zaoferowane kontenery muszą posiadać pełną dokumentację techniczną i statyczną, z której będzie wynikała możliwość ich bezpiecznego posadowienia zgodnie z projektem wykonawczym,

- budowę obiektu wieży widokowej;

wieża widokowa jest w całości konstrukcją stalową o wysokości (20,5m, skręcaną, ale także o pewnych elementach stężeń – spawaną (stężenia przejmują ściskanie i rozciąganie). Wieża jednym bokiem przylega do istniejącego budynku wielorodzinnego, pięciopiętrowego z podpiwniczeniem o konstrukcji tradycyjnej, powstałego na początku XX wieku,

- rozbiórkę budynku toalety publicznej;

powierzchnia budynku 35m2, rozbiórce podlega cała zabudowa łącznie z fundamentami,

- modernizację istniejącego układu komunikacyjnego i wymianę nawierzchni polegającą na:

- rozbiórce nawierzchni i elementów zagospodarowania terenów,

- wykonaniu:

  - nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 50x50 cm, kolor szary,

  - nawierzchni mineralnej jezdnej,

  - nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 szarej,

  - nawierzchni z płyt granitowych 40x60 cm, kolor jasny szary,

  - muru oporowego,

  - wykonaniu podestów drewnianych,

- wyposażenie skweru w szereg detali architektonicznych (umeblowanie miejskie etc.), zieleń parkową oraz oświetlenie obejmujące:

    - wycinkę krzewów i drzew,

    - nasadzenia:

  - drzew,

  - krzewów i roślin okrywowych,

  - roślin bylinowych,

  - roślin cebulowych,

    - wykonanie trawników.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości 2m z wkomponowanymi panelami zielonej ściany zgodnie ze specyfikacją. zawartą w załączniku nr 38 do siwz.

Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.

W ogrodzeniu zostaną wykonane dwie bramy wjazdowe o szer. 5m każda - lokalizacja wg szkicu nr 1 w załączniku nr 39 do siwz.

Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.

Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

  - projekt architektoniczno-budowlany – załącznik  nr 10 do siwz,

  - projekt wykonawczy - konstrukcja stalowa – załącznik  nr 10A do siwz,

  - projekt wykonawczy - konstrukcja żelbetonowa – załącznik  nr 10B do siwz,

  - projekt wykonawczy – instalacje ogrzewania i wentylacji wieża widokowa – załącznik  nr 11 do siwz,

  - projekt budowlany + wykonawczy – przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – załącznik  nr 12 do siwz

  - projekt wykonawczy – instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – załącznik  nr 13 do siwz,

  - projekt wykonawczy – instalacja ogrzewania – załącznik  nr 14 do siwz,

  - projekt wykonawczy – instalacje wentylacji i klimatyzacji – pawilony – załącznik  nr 15 do siwz,

  - projekt wykonawczy – branża elektryczna – załącznik  nr 16 do siwz

  - przedmiary robót – załącznik nr 17,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 18 do siwz,

  - projekt rozbiórki – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana – załącznik nr 19 do siwz,

  - przedmiar robót – rozbiórka budynku toalety publicznej – załącznik nr 20 do siwz,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 21 do siwz,

  - projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja zieleni istniejącej – załącznik nr 22 do siwz,

  - projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja i gospodarka elementami małej architektury – załącznik nr 23 do siwz,

  - projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja i gospodarka elementami komunikacji pieszej – załącznik nr 24 do siwz,

  - projekt budowlano-wykonawczy – gospodarka zielenią istniejącą – załącznik nr 25 do siwz,

  - projekt budowlano-wykonawczy – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 26 do siwz,

  - projekt budowlano-wykonawczy – drogi – załącznik nr 27 do siwz,

  - projekt budowlano-wykonawczy – zieleń – załącznik nr 28 do siwz,

  - projekt budowlano-wykonawczy – mała architektura – załącznik nr 29 do siwz,

  - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 30 do siwz,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 31 do siwz,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty drogowe – załącznik nr 32 do siwz,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty przygotowawcze dla wykonania i odbioru robót– załącznik nr 33 do siwz,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – nasadzenia zieleni zewnętrznej – załącznik nr 34 do siwz,

  - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pielęgnacja powykonawcza zieleni zewnętrznej– załącznik nr 35 do siwz,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – montaż elementów zagospodarowania terenu i DFA – załącznik nr 36 do siwz,

  - przedmiary robót – załącznik nr 37 do siwz,

  - specyfikacja techniczna wykonania elementów ogrodzenia terenu budowy w postaci paneli roślinnych wkomponowanych w ogrodzenie – załącznik nr 38 do siwz,

  - szkic ogrodzenia terenu budowy – załącznik nr 39 do siwz.

  - Wykonawca udzieli na wykonane prace co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

  - Wykonawca udzieli na wykonane prace co najmniej 36 miesięcznej rękojmi.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przedmiotu umowy, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

  - Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania zakresu prac w ofercie (załącznik nr 8 do siwz). Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

  - Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr Nr 243, poz.1623 z późn.zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

  - W przypadku, gdy w projektach wykonawczych, budowlano-wykonawczych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w projekcie. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta.

  - W przypadku gdy w przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (typ, marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w przedmiarach. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta.

  - OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

  - OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5 miesięcy i 15 dni od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem nasadzeń drzew. Nasadzenia drzew od 15 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

wiedza i doświadczenie:

wymagane jest wykazanie wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej wykonanie zabudowy biurowej o powierzchni minimum 1000 m2 i konstrukcji stalowych o wysokości powyżej 9 metrów oraz fasad szklanych mocowanych punktowo o wartości netto minimum 2 000 000 zł wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;

oraz

wymagane jest wykazanie wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zakładaniu terenu zieleni (w tym nasadzenia drzew, krzewów, zakładanie trawników) i pielęgnacji, o wartości netto minimum 60 000,00 zł, wraz z dokumentem potwierdzającym, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie,

potencjał techniczny:

- wymagane jest dysponowanie następującymi narzędziami /urządzeniami technicznymi: wiertnicą do wykonania pali fundamentowych,

osoby zdolne do wykonania zamówienia:

wymagane jest dysponowanie:

1 osobą, na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej 2 robotach budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości netto minimum 2.000.000 zł łącznie,

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2 aktualnie obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane udzielane są w specjalności j.w. W przypadku osoby, która uzyskała uprawnienia budowlane przed 01.01.1995r., Zamawiający dopuszcza wykazanie osoby, posiadającej ważne uprawnienia budowlane, udzielone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:

- posiadać wyksztłacenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,

- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,

- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zaadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych,

- spełniać opisane wyżej wymagania;

oraz

jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie: ogrodnictwo lub leśnictwo lub architektura krajobrazu i doświadczenie zawodowe 5 – letnie przy wykonywaniu terenów zieleni oraz posiadającą uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni;

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

  - Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 3.1 mogą spełniać łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH lub DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :

    - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

    - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do siwz;

    - dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty w załączniku nr 4 do siwz zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi w załączniku nr 4 do siwz zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

    - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4A do siwz,

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do siwz,

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do siwz,

    - pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do siwz.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww.  zakresie.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział 3 pkt 3.1 siwz), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4.3 w rozdziale 4.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

  - INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

- Formularz OFERTA, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA.

- Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki przez portal www.ceidg.gov.pl, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez podwykonawców.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 4.3 ppkt 2  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy zawierać będzie następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,

- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),

- treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Markos Pagudis tel. (58) 781 83 30 w godz. 8.00 - 16.00

Monika Szutenberg tel. (58) 781 83 30 w godz. 8.00 – 16.00

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 90.000 zł, (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

  - Termin wniesienia wadium upływa dnia 22.05.2012 r. o godz. 10.00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 20.06.2012 r.

  - O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

  - Wadium może być wnoszone:

    - w pieniądzu przelewem na konto:

Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A. II  O Gdynia

PL 42  1440 1101 0000 0000 1045 6746

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - w gwarancjach bankowych,

    - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

w sekretariacie Sp. z o.o. Forum Kultury , 81-310 Gdynia, ul. Białostocka 3, - w godzinach od 9.00 do 14.00

  - W przypadku gwarancji bankowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe.

  - W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami obowiązującego prawa.

  - W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Forum Kultury Sp. z o.o.).

  - Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać:

      - termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę określoną w pkt 7.1 siwz,

      - informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Forum Kultury Sp. z o.o. przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni dotyczące przetargu nr RZP/1/2012

      - zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych :

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”

      - zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych :

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.”

  - Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta

- Ofertę stanowi wypełniony formularz „OFERTA” z załączonymi wymaganymi oświadczeniami dokumentami.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do siwz.

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do siwz.

  - Forma oferty

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

- Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Forum Kultury Sp. z o.o., 81-310 Gdynia, ul. Białostocka 3 „ Przetarg nieograniczony na budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego).

- Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną ofertą w sposób trwały.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Podpisy

- Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców muszą podpisać:

- formularz Oferta,

- załączniki,

- miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Forma dokumentów

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą “ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 4 pkt 4.2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

  - Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2012 r. o godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.

  - Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.05.2012 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie.

  - Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do zamawiającego.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty w formularzu OFERTA.

  - Cenę oferty brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, płatne przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ, obliczone w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, uwzględniający w szczególności zakres czynności określony we wszelkich dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty brutto musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ oraz wszelkich dokumentów stanowiących jej załączniki i będących jej integralną częścią oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wchodzące w zakres realizacji zamówienia, a w szczególności:

  - wszystkie koszty realizacji zamówienia ponoszone przez Wykonawcę,

  - zysk Wykonawcy, podatki, opłaty,

  - koszty utrzymania zaplecza budowy,

  - koszty montażu, ustawienia, transportu

oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem prac, a także należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca zobowiązany jest do określenia w Formularzu Oferta parametrów cenotwórczych: stawki roboczogodziny (R) netto, kosztów pośrednich (Kp) od R i S oraz zysku (Z) od R, S,i Kp.

Wartość roboczogodziny (R ) brutto należy obliczyć zgodnie ze wzorem :

Kp                      Z

R brutto= R netto   x   (1+ ------- )   x  ( 1+ ------- )

100                   100

  - Przy sporządzaniu kalkulacji ceny oferty brutto Wykonawca zastosuje parametry cenotwórcze, o których mowa w punkcie 11.14.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oferty, a w szczególności do wyliczenia ceny ofertowej brutto odpowiednio, po uprzednim szczegółowym zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca dokonując kalkulacji ceny ofertowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ musi uwzględnić całość charakterystyki przedmiotu zamówienia wynikającej z treści SIWZ oraz projektów budowlano-wykonawczych, wykonawczych, projektu rozbiórki i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny oferty brutto w walucie polskiej (w złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cenę oferty w formie ryczałtu należy określić w wartości brutto.

  - Cena brutto określona przez Wykonawcę w ofercie nie podlega podwyższeniu w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem paragrafu 14 ust. 2 lit. g) wzoru umowy.

  - Cena oferty odpowiednio stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych prac i innych świadczeń.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający dokona oceny ofert.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

### kryterium:	 cena oferty brutto – waga  100 %.

  - Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt

  - Punkty będą przyznawane wg następującej zasady:

Najniższa cena otrzyma 100 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

Ilość punktów za cenę =   -------------------------------------  	 100 pkt x 100 %

cena badanej oferty brutto

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do siwz.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:

    - przedstawić Zamawiającemu wstępny harmonogram rzeczowy realizacji prac. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uszczegółowienie przedmiotowego harmonogramu  uwzględniające projekt organizacji ruchu,

    - do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł,

    - dostarczyć zamawiającemu kserokopie uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego / dokumentów potwierdzających uznanie kwalifikacji lub możliwości świadczenia usług transgranicznych, dla osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 3.1, a wskazanych w ofercie, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

  - W przypadku wykonawców występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

  - W przypadku wykonawców występujących w formie spółki cywilnej, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa spółki cywilnej.

  - Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - w pieniądzu – przelewem – na rachunek bankowy zamawiającego,

Konto bankowe: Bank Nordea Bank Polska S.A. II  O Gdynia

PL 42  1440 1101 0000 0000 1045 6746

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad.

  - Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  - Środkami ochrony prawnej są:

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 –	Formularz „OFERTA”

Załącznik nr 2 –	Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik nr 3 –	Oświadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik nr 4 –	Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4A –Wykaz narzędzi/urządzeń

Załącznik nr 5 –	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 6 –	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 7 –	Zobowiązanie podmiotów

Załącznik nr 8 –	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 9A–	 Wzór umowy

Załącznik nr 10 –	Projekt architektoniczno-budowlany

Załącznik nr 10A –	Projekt wykonawczy - konstrukcja stalowa

Załącznik nr 10B –Projekt wykonawczy - konstrukcja żelbetonowa

Załącznik nr 11 –Projekt wykonawczy – instalacje ogrzewania i wentylacji wieża

Załącznik nr 12 –	Projekt budowlany + wykonawczy – przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

Załącznik nr 13–	Projekt wykonawczy – instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

Załącznik nr 14–	Projekt wykonawczy – instalacja ogrzewania

Załącznik nr 15–	Projekt wykonawczy – instalacje wentylacji i klimatyzacji – pawilony

Załącznik nr 16–	Projekt wykonawczy – branża elektryczna

Załącznik nr 17–	Przedmiary robót

Załącznik nr 18–	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 19–	Projekt rozbiórki – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Załącznik nr 20 –	Przedmiar robót – rozbiórka budynku toalety publicznej

Załącznik nr 21 –	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 22 –	Projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja zieleni istniejącej,

Załącznik nr 23 –	Projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja i gospodarka elementami małej architektury,

Załącznik nr 24 –	Projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja i gospodarka elementami komunikacji pieszej,

Załącznik nr 25 –	Projekt budowlano-wykonawczy – gospodarka zielenią istniejącą,

Załącznik nr 26 –	Projekt budowlano-wykonawczy – zagospodarowanie terenu,

Załącznik nr 27 –	Projekt budowlano-wykonawczy – drogi ,

Załącznik nr 28 –	Projekt budowlano-wykonawczy – zieleń,

Załącznik nr 29 –	Projekt budowlano-wykonawczy – mała architektura,

Załącznik nr 30 –	Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ,

Załącznik nr 31–	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 32 –	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty drogowe,

Załącznik nr 33 –	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty przygotowawcze dla wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 34 –	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – nasadzenia zieleni,

Załącznik nr 35 –	Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pielęgnacja powykonawcza zieleni zewnętrznej,

Załącznik nr 36 –	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – montaż elementów zagospodarowania terenu i DFA,

Załącznik nr 37 –	Przedmiary robót.

Załącznik nr 38 –	Specyfikacja techniczna wykonania elementów ogrodzenia terenu budowy w postaci paneli roślinnych wkomponowanych w ogrodzenie

Załącznik nr 39 –	Szkic ogrodzenia terenu budowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

nr faksu …………………………………

email: ……………………………………

#### FORMULARZ „OFERTA”

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wspólnym na budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego)

składamy ofertę za  wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto ................................... zł

przy zastosowaniu następujących parametrów cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny ( R) netto              -    R netto = ……………. zł

- koszty pośrednie ( Kp ) od  R i S 	        -   Kp = ……………%

- zysk ( Z ) od R, S i Kp                                    -    Z  =  ……………%

gdzie stawka roboczogodziny  R brutto przy uwzględnieniu Kp i  Z wynosi:…………………….. zł

- Zobowiązujemy się:

- przedmiot zamówienia wykonać w terminie 5 miesięcy i 15 dni, od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem nasadzeń drzew.

- nasadzenia drzew zrealizować od 15 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r.,

- prowadzić pielęgnację nasadzeń roślinnych i trawników w terminie 36 miesięcy od wykonania nasadzeń roślinnych i trawników.

- Wyrażamy zgodę na otrzymywanie należności w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Udzielamy  rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

- Wadium w kwocie : 90.000,00 zł zostało wniesione

      - w pieniądzu przelewem na konto bankowe zamawiającego *

      - w siedzibie zamawiającego w formie .......................................................................... *

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni,

- dokonaliśmy*/nie dokonaliśmy* zalecanej wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia,

- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

  - siłami własnymi *

  - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem do Oferty,

- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

- Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczymy wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do realizacji robót dostarczymy Zamawiającemu ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

- Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

- Załączniki - oświadczenia i dokumenty :

- Kopia potwierdzająca wniesienie wadium						str. ...................

- Oświadczenie art. 22 ust. 1							str. ...................

- Oświadczenie art. 24 ust. 1							str. ...................

- Wykaz robót budowlanych/usług							str. ..................

- Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane*					str. ..................

- Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie			str. ..................

- Wykaz narzędzi / urządzeń								str. ..................

- Wykaz osób									str. ..................

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia								str. ...................

- Zobowiązanie podmiotów* 							str. ...................

- Aktualny odpis z właściwego rejestru* 						str. ...................

- Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG 			*			str. ...................

- Pełnomocnictwo*								str. ...................

- Wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom 		str. ...................

- ………………………………………………………………………….. 		str. ...................

- ………………………………………………………………………….. 		str. ...................

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

OŚWIADCZENIE z ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnego na budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniamy warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE o BRAKU

PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnego na budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 4

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

oraz

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz musi zawierać:

co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie zabudowy biurowej o powierzchni minimum 1000 m2 i konstrukcji stalowych o wysokości powyżej 9 metrów oraz fasad szklanych mocowanych punktowo o wartości netto minimum 2 000 000 zł o wartości netto minimum 2 000 000 zł wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

oraz

co najmniej 1 usługę polegającą na zakładaniu terenu zieleni (w tym nasadzenia drzew, krzewów, zakładanie trawników) i pielęgnacji, o wartości netto minimum 60 000,00 zł, wraz z dokumentem potwierdzającym, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) | Odbiorca (Zamawiający) | Wartość zamówienia netto | Daty wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA:

Dokumenty muszą odnosić się do konkretnych pozycji wymienionych w wykazach.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do wykazu zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 4A

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Wymagane jest dysponowanie następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi: wiertnicą do wykonania pali fundamentowych.

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość zasobów wymagana | Ilość zasobów, jaką dysponuje wykonawca | Podstawa dysponowania zasobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do wykazu zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 5

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest dysponowanie:

1 osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej 2 robotach budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości netto minimum 2.000.000zł łącznie,

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2 aktualnie obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane udzielane są w specjalności j.w. W przypadku osoby, która uzyskała uprawnienia budowlane przed 01.01.1995r., Zamawiający dopuszcza wykazanie osoby, posiadającej ważne uprawnienia budowlane, udzielone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:

- posiadać wyksztłacenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,

- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,

- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zaadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznyhc,

- spełniać opisane wyżej wymagania;

oraz

jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie: ogrodnictwo lub leśnictwo lub architektura krajobrazu i doświadczenie zawodowe 5 – letnie przy wykonywaniu terenów zieleni oraz posiadającą uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni.

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Posiadane kwalifikacje | Doświadczenie zawodowe | Rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do wykazu zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 6

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

OŚWIADCZENIE

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczam, że osoby, wykazane w załączniku nr ……”WYKAZ OSÓB”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wspólnego, posiadają wymagane uprawnienia oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 7

pieczątka firmowa podmiotu oddającego

do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/ÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

NIEZBĘDNE ZASOBY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby

zobowiązuje się do oddania do dyspozycji

………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres wykonawcy składającego Ofertę

niezbędnych zasobów wykazanych:

w załączniku nr .................. (wiedza i doświadczenie)*

w formie ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

w załączniku nr .................. (potencjał techniczny) *

w formie ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

w załączniku nr .................. (osoby zdolne do wykonania zamówienia) *

w formie ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wspólnego na budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego).

*niepotrzebne skreślić

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji podmiotu oddającego do dyspozycji

wykonawcy niezbędne zasoby

ZAŁĄCZNIK NR 8

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

Wykaz części zamówienia wspólnego, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

| Lp. | Zakres prac do wykonania |
| --- | --- |

............................................ dnia .....................			……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

sygn.akt RZP/1/2012

ZAŁĄCZNIK NR 9

WZÓR UMOWY

W dniu .............................2012 r. pomiędzy Forum Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-310) przy ul. Białostockiej 3, REGON ……………………., NIP ………………………

reprezentowaną przez :

……………………………. - ……………………………………

zwaną ZAMAWIAJĄCYM,

a

z siedzibą : ....................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

-  ............................................................. -  ......................................................................

zwanym WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia wspólnego (art. 16 ust. 1 i 4 ustawy Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest budowa obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego).

- Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie, z opracowanymi przez Studio Architektoniczne Kwadrat Spółkę z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętopełka 59a projektem wykonawczym, projektem rozbiórki, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przez PLENERIA Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Arabskiej 7 projektem nasadzeń roślinnych dla skweru z pomnikiem Stefana Żeromskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, określonego w ust. 1, wykonanego zgodnie z otrzymanymi projektami wykonawczymi, projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, a także do usunięcia wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

- Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

  - budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS;

obiekt składa się z zespołu typowych kontenerów, w których znajdują się funkcje administracyjno-biurowe i wystawiennicze z zapleczem gastronomicznym oraz częścią przeznaczoną na sprzedaż materiałów promocyjnych. Budynek INFOBOKS-u składa się z 63 kontenerów systemowych zestawionych w zwarty układ przestrzenny,

Zaoferowane kontenery muszą posiadać pełną dokumentację techniczną i statyczną, z której będzie wynikała możliwość ich bezpiecznego posadowienia zgodnie z projektem wykonawczym,

  - budowę obiektu wieży widokowej;

wieża widokowa jest w całości konstrukcją stalową o wysokości (20,5m, skręcaną, ale także o pewnych elementach stężeń – spawaną (stężenia przejmują ściskanie i rozciąganie). Wieża jednym bokiem przylega do istniejącego budynku wielorodzinnego, pięciopiętrowego z podpiwniczeniem o konstrukcji tradycyjnej, powstałego na początku XX wieku,

  - rozbiórkę budynku toalety publicznej;

powierzchnia budynku 35m2, rozbiórce podlega cała zabudowa łącznie z fundamentami,

  - modernizację istniejącego układu komunikacyjnego i wymianę nawierzchni polegającą na:

    - rozbiórce nawierzchni i elementów zagospodarowania terenów

    - wykonaniu:

  - nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 50x50 cm, kolor szary,

  - nawierzchni mineralnej jezdnej,

  - nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 szarej,

  - nawierzchni z płyt granitowych 40x60 cm, kolor jasny szary,

  - muru oporowego,

  - wykonaniu podestów drewnianych,

  - wyposażenie skweru w szereg detali architektonicznych (umeblowanie miejskie etc.), zieleń parkową oraz oświetlenie obejmujące:

- wycinkę krzewów i drzew,

- nasadzenia:

  - drzew,

  - krzewów i roślin okrywowych,

  - roślin bylinowych,

  - roślin cebulowych,

- wykonanie trawników.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości 2m z wkomponowanymi panelami zielonej ściany zgodnie ze specyfikacją. zawartą w zał. nr 29 do umowy.

Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.

W ogrodzeniu zostaną wykonane dwie bramy wjazdowe o szer. 5m każda - lokalizacja wg szkicu nr 1 w załączniku nr 30 do siwz.

Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.

Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.

- Wykonawca będzie sprawował pielęgnację nad nasadzeniami roślinnymi i trawnikami.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi:

  - projekt architektoniczno-budowlany – załącznik  nr 1,

  - projekt wykonawczy - konstrukcja stalowa – załącznik  nr 1A,

  - projekt wykonawczy - konstrukcja żelbetonowa – załącznik  nr 1B,

  - projekt wykonawczy – instalacje ogrzewania i wentylacji wieża widokowa – załącznik nr 2,

  - projekt budowlany + wykonawczy – przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – załącznik  nr 3

  - projekt wykonawczy – instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – załącznik  nr 4,

  - projekt wykonawczy – instalacja ogrzewania – załącznik  nr 5,

  - projekt wykonawczy – instalacje wentylacji i klimatyzacji – pawilony – załącznik  nr 6,

  - projekt wykonawczy – branża elektryczna – załącznik  nr 7,

  - przedmiary robót – załącznik nr 8,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9,

  - projekt rozbiórki – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana – załącznik nr 10,

  - przedmiar robót – rozbiórka budynku toalety publicznej – załącznik nr 11,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12,

  - projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja zieleni istniejącej – załącznik nr 13,

  - projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja i gospodarka elementami małej architektury – załącznik nr 14,

  - projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja i gospodarka elementami komunikacji pieszej – załącznik nr 15,

  - projekt budowlano-wykonawczy – gospodarka zielenią istniejącą – załącznik nr 16,

  - projekt budowlano-wykonawczy – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 17,

  - projekt budowlano-wykonawczy – drogi – załącznik nr 18,

  - projekt budowlano-wykonawczy – zieleń – załącznik nr 19,

  - projekt budowlano-wykonawczy – mała architektura – załącznik nr 20,

  - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 21,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 22,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty drogowe – załącznik nr 23,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty przygotowawcze dla wykonania i odbioru robót– załącznik nr 24,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – nasadzenia zieleni zewnętrznej – załącznik nr 25,

  - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pielęgnacja powykonawcza zieleni zewnętrznej– załącznik nr 26,

  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – montaż elementów zagospodarowania terenu i DFA – załącznik nr 27,

  - przedmiary robót – załącznik nr 28,

  - specyfikacja techniczna wykonania elementów ogrodzenia terenu budowy w postaci paneli roślinnych wkomponowanych w ogrodzenie– załącznik nr 29,

  - szkic ogrodzenia terenu budowy – załącznik nr 30.

§ 2

      - Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności oświadcza, iż znany mu jest sposób i warunki dostępu do terenu budowy a także, że zbadał teren budowy oraz jego otoczenie oraz uzyskał wszelkie inne informacje, które uznał za niezbędne.

      - Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty są wystarczające do pełnej realizacji umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z projektami wykonawczymi, budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przy dołożeniu należytej staranności oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. w trakcie wykonywania robót na terenie POB, w tym zapewni posiadanie przez osoby wykonujące roboty, niezbędnych kwalifikacji, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń BHP dopuszczających do pracy, wyposaży te osoby w sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną oraz zorganizuje nadzór nad wykonywanymi pracami.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być w I gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu.

- Możliwe jest zastosowanie przez Wykonawcę innych niż podane w projektach wykonawczych, budowlano-wykonawczych materiałów, pod warunkiem, iż będą one materiałami równoważnymi o parametrach technicznych i jakości nie gorszej niż materiały pierwotnie wskazane w dokumentacji projektowej.

- W sytuacji, gdy projekt budowlano-wykonawczy, wykonawczy nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu Umowy albo też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzednio każdorazowej decyzji w tym zakresie Zamawiającego.

- W sytuacji, gdy Wykonawca będzie stosował materiały równoważne o parametrach technicznych i jakości nie gorszej niż materiały pierwotnie wskazane w projektach budowlano-wykonawczych, projektach wykonawczych, to zobowiązany jest do uzyskania uprzednio każdorazowej decyzji w tym zakresie Zamawiającego zatwierdzającej przedstawione materiały równoważne.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad osobami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

- w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie Zamawiającego i Wykonawcy) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- po zakończeniu robót teren wykonania pozostawić w stanie nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany  załatwić wszelkie formalności związane z zajęciem pasa  drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie  określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest, wpisem do dziennika budowy, zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz odbiory techniczne.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę, w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

- Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, związanej  z przedmiotem umowy, na kwotę minimum  100 000,00 zł.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót w miejscu prowadzenia robót budowlanych, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, a nadto ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników  i osób trzecich.

( 4

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace należytą starannością, fachowo i terminowo w pełnym zakresie, określonym w ( 1, a także wykonywać wszystkie inne czynności niewymienione, lecz niezbędne dla właściwej realizacji umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- nasadzeń roślinnych i wykonania trawników zgodnie z ( 1 i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

- prowadzenia prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ogrodniczej i przepisami BHP, w zakresie oznakowania, jak i wykonywania poszczególnych czynności oraz stosowanych środków ochrony osobistej i ostrzegawczej osób wykonujących prace związane z umową,

- zorganizowania i prowadzenia prac w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów na drodze. W tym celu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

  - W celu właściwego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest:

- przez cały okres jego realizacji zapewnić wykonywanie prac przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie pod kątem bezpiecznego wykonywania prac będących przedmiotem umowy,

- dysponować odpowiednim sprzętem i materiałami niezbędnymi do realizacji umowy.

§ 5

- Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia:

- …………………………………………………………………………………………………..

nazwa części zamówienia

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez Podwykonawców w zgodzie z niniejszą umową.

- W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem ich na roboty, projekty umów lub umowy z Podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót.

- Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów lub umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację tych umów. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od jej zawarcia wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. Zamawiający nie ma obowiązku żadnych świadczeń na rzecz Podwykonawcy z zastrzeżeniem ustępów poniższych.

- Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje i Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy otrzymali należności z tytułu wykonania robót budowlanych na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego.

- W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

- W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 7 bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.

- Nie zapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 8. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- W przypadku wykonywania przez Podwykonawców robót rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w ust. 7, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej.

§ 6

- Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do ……………. r. (5 miesięcy i 15 dni od dnia podpisania umowy), z wyłączeniem nasadzeń drzew.

- Nasadzenia drzew od 15 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pielęgnację nasadzeń roślinnych i trawników w terminie 36 miesięcy od wykonania nasadzeń i trawników.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

- W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, w trybie roboczym, zobowiązany jest do aktualizacji ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez Zamawiającego.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wysokości:

brutto: .................................. zł (słownie: ..................................................................................zł),

przy zastosowaniu następujących parametrów cenotwórczych:

      - stawka roboczogodziny ( R) netto              -    R netto = ……………. Zł

      - koszty pośrednie ( Kp ) od  R i S 	        -   Kp = ……………%

      - zysk ( Z ) od R, S i Kp                                    -    Z  =  ……………%

gdzie stawka roboczogodziny  R brutto przy uwzględnieniu Kp i  Z wynosi:…………………….. zł

- Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1, obejmuje kompleksową realizację prac określonych w § 1 wraz z wszelkimi kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

- Ewentualne prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy nie ujęte, a niezbędne do wykonania, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że:

- cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

- za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie tylko w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2 lit. g).

§ 8

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi dwuetapowo, po wykonaniu 50% robót zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, uzgodnionym w trybie roboczym, na podstawie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót częściowych wraz z rozliczeniem zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz po zakończeniu pozostałych 50% robót budowlanych.

- Za wykonane roboty budowlane płatności będą wykonane przez:

  - Forum Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-310) przy ul. Białostockiej 3, REGON 220856280., NIP 586 224 27 78 na kwotę ……………………. za roboty, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. a), b),

  - Gminę Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni ………………. na kwotę ………………………… za roboty, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. d), e),

  - Gminę Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni, jednostkę budżetową, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24, NIP 586-218-63-30, Regon 220356287 na kwotę ………………………… za roboty, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. c).

- Podstawą do rozliczenia umowy i wystawienia faktur będą:

  - protokół częściowy odbioru robót, w o których mowa w § 1 ust. 4 , podpisany przez strony – bez zastrzeżeń,

  - protokół końcowy odbioru robót, w o których mowa w § 1 ust. 4 , podpisany przez strony – bez zastrzeżeń,

  - protokoły częściowe odbioru usług, w o których mowa w § 1 ust. 4 , podpisane przez strony – bez zastrzeżeń

  - protokół końcowy odbioru usług, w o których mowa w § 1 ust. 5 , podpisany przez strony – bez zastrzeżeń.

- Wykonawca wystawi faktury na rzecz:

  - Forum Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-310) przy ul. Białostockiej 3, REGON 220856280., NIP 586 224 27 78 na kwotę …………………….

  - Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni na kwotę ……………….,

- po wykonaniu modernizacji istniejącego układu komunikacyjnego i wymiany nawierzchni, po nasadzeniu roślin i wykonaniu trawników - w wysokości 80% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 2 lit. b), tj. na kwotę …………………….

- po wykonaniu nasadzeń drzew - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 2 lit. b), tj. na kwotę ……………

- po zakończeniu okresu pielęgnacji - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 2 lit. b), tj. na kwotę …………………….

  - Gminy Miasta Gdyni – Zarządu Dróg i Zieleni, jednostki budżetowej, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24, NIP 586-218-63-30, Regon 220356287 na kwotę …………………….

- Każdy podmiot, o którym mowa w ust. 2 i 4 dokona zapłaty należności przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez każdy podmiot, o którym mowa w ust. 2 i 4.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

§ 9

- Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy wyznacza osobę – kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……………………., nr upr. ………………….

- Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających § 1 ust. 4 niniejszej umowy będzie ………………., nr tel. ……………… lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających § 1 ust. 5 niniejszej umowy będzie ………………., nr tel. ……………… lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Nadzór inwestorski nad robotami ze strony Zamawiającego sprawować będą:

- GFA Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku (80-852) przy ul. Dyrekcyjnej 6

- Firma Budowlana Grażyna Skrzyńska – Chemka z siedzibą w Gdyni (81-591) przy ul. Paprykowej 13/a/8

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest:

- zakończyć wszystkie prace objęte umową,

- uprzątnąć teren budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego najpóźniej na 3 dni przed terminem zakończenia robót określonych w § 6 ust. 1.

- Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- dokumentację odbiorową wraz z niezbędnymi protokołami zmian,

- odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi dotyczące materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- zestawienie robót rozbiórkowych,

- inne dokumenty wynikające ze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uzgodnień załączonych do projektów budowlano-wykonawczych, projektów wykonawczych warunkujące odbiór końcowy.

- dokumentację powykonawczą,

- rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

- Jeże1i Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Termin odbioru końcowego nie może nastąpić później niż 3 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z § 10 ust. 4.

- Jeże1i Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół w terminie 2 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 5 lub 7.

- Protokół odbioru powinien zawierać, co najmniej:

- datę sporządzenia protokołu,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót,

- wymienienie ewentualnych wad i usterek,

- terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy wymagane na mocy niniejszej umowy,

- wykaz osób uczestniczących w odbiorze wraz z ich podpisami.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone:

- wady i usterki nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy. W taki przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek i ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w terminie ustalonym w protokole,

- wady i usterki nie nadające się do usunięcia, a nie wykluczające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień do naprawy wad i usterek, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi,

- wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające, w myśl przepisów budowlanych użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu umowy i zażąda wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do  spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego w terminie 3 dni od daty przewidzianej w § 10 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robót i wystawienia faktury.

- Zamawiający, w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, zwoła komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru pogwarancyjnego.

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni ka1endarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§ 11

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 lit. a), b) w ustala się na 36 miesięcy, a w przypadku, gdy na zastosowane materiały ich producent udzielił gwarancji dłuższej obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace, o których mowa § 1 ust. 1 lit. d), e) na okres 36 miesięcy od dnia wykonania nasadzeń roślinnych i trawników. Czas obowiązywania gwarancji jest równy okresowi pielęgnacji nasadzeń roślinnych i trawników.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany roślin: uschniętych, uszkodzonych, obumierających, chorych, nieestetycznie wyglądających, przemarzniętych, zniszczonych w wyniku wandalizmu oraz  skradzionych.

- Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu umowy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesyłając Wykonawcy protokół określający wadę, jej istotność i proponowany termin usunięcia.

- Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

- Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią /gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego.

- Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, stwierdzający brak wad lub protokół z usunięcia wad stwierdzonych podczas tego przeglądu.

- W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, wad w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.

- Ustalenie wad nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Zamawiający.

- Protokół, określający stwierdzone wady oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez Zamawiającego.

- Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy.

- Wybór uprawnień z rękojmi czy gwarancji należy do Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. …………………… zł (słownie: …………………….. złotych) w formie ……………………………..….., najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia w kwocie …………………  zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……………………  zł nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad  i usterek.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa § 7 ust. 1,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości umowy brutto , o której mowa § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminów zakończenia prac, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 do dnia faktycznego zakończenia realizacji,

- za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa § 7 ust. 1dziennie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia braku właściwej pielęgnacji nasadzeń roślinnych i trawników w okresie gwarancji, Zamawiający naliczy kary umowne, w wysokości 1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. b) za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

- Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości szkody mieniu osób trzecich powstałe w okresie i w związku z realizacją niniejszej umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy, lub ich dochodzenia na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury.

§ 14

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności w zakresie:

- przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne np. technologicznie dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu,

- przedmiotu zamówienia, jeżeli zachodzi konieczność zmiany użytych do realizacji zamówienia materiałów pod warunkiem, że materiały zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych,

- podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa, z wyłączeniem podatku VAT; Zamawiający wyklucza możliwość zmiany umowy z powodu urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,

- przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

  - siły wyższej,

  - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego,

- przystosowania dachu obecnej wieży do potrzeb tarasu widokowego połączonego z zakładem gastronomicznym, co oznacza podwyższenie windy o jedną kondygnację, w przypadku uzyskania przez inwestora prywatnego zgody na prowadzenie działalności gospodarczej gastronomicznej na dachu budynku przylegającego do wieży. Wówczas wynagrodzenie ryczałtowe brutto zostanie zwiększone

- przy uwzględnieniu takich samych parametrów cenotwórczych, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. a), b), c)

oraz

norm zawartych w KNR - ch publikowanych przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze „SEKOCENBUD” aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego,

- zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących przypadkach:

    - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

    - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

    - jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.),

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 2 jest nieważna.

- Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zaistnienia okoliczności ustawowych odnośnie ogłoszenia postępowania układowego lub upadłościowego w stosunku do Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolność finansowania umowy,

- stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ustalonych warunków i terminów realizacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do tego czasu,

- zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt,

- naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót.

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do :

  - sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych,

  - zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt,

  - naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 podpunkt a) lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac prawidłowo wykonanych do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy.

§ 16

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

- Wykonawca nie będzie przekazywał żadnym osobom trzecim, a w szczególności przedstawicielom mediów oraz innych instytucji, z zastrzeżeniem obowiązków prawem przewidzianych, żadnych informacji  dotyczących realizacji umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody i akceptacji treści informacji przez Zamawiającego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.

- Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Załączniki:

Projekt architektoniczno-budowlany – załącznik  nr 1

Projekt wykonawczy - konstrukcja stalowa – załącznik  nr 1A

Projekt wykonawczy - konstrukcja żelbetonowa– załącznik  nr 1B

Projekt wykonawczy – instalacje ogrzewania i wentylacji wieża – załącznik  nr 2

Projekt budowlany + wykonawczy – przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – załącznik  nr 3

Projekt wykonawczy – instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – załącznik  nr 4,

Projekt wykonawczy – instalacja ogrzewania – załącznik  nr 5,

Projekt wykonawczy – instalacje wentylacji i klimatyzacji – pawilony – załącznik  nr 6,

Projekt wykonawczy – branża elektryczna – załącznik  nr 7,

Przedmiary robót – załącznik nr 8,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9,

Projekt rozbiórki – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana – załącznik nr 10,

Przedmiar robót – rozbiórka budynku toalety publicznej – załącznik nr 11,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12,

Projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja zieleni istniejącej – załącznik nr 13,

Projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja i gospodarka elementami małej architektury – załącznik nr 14,

Projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja i gospodarka elementami komunikacji pieszej – załącznik nr 15,

Projekt budowlano-wykonawczy – gospodarka zielenią istniejącą – załącznik nr 16,

Projekt budowlano-wykonawczy – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 17,

Projekt budowlano-wykonawczy – drogi – załącznik nr 18,

Projekt budowlano-wykonawczy – zieleń – załącznik nr 19,

Projekt budowlano-wykonawczy – mała architektura – załącznik nr 20,

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 21,

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 22,

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty drogowe – załącznik nr 23,

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty przygotowawcze dla wykonania i odbioru robót– załącznik nr 24,

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – nasadzenia zieleni zewnętrznej – załącznik nr 25,

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pielęgnacja powykonawcza zieleni zewnętrznej– załącznik nr 26,

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – montaż elementów zagospodarowania terenu i DFA – załącznik nr 27,

Przedmiary robót – załącznik nr 28,

Specyfikacja techniczna wykonania elementów ogrodzenia terenu budowy w postaci paneli roślinnych wkomponowanych w ogrodzenie– załącznik nr 29,

Szkic ogrodzenia terenu budowy – załącznik nr 30

Zamawiający								Wykonawca